# **Documento de Requisitos e Escopo do Projeto**

**1. Informações Gerais**

* **Nome do Projeto:** Desenvolvimento de Site para Vitrine de Uniformes
* **Responsável pelo Desenvolvimento:** Eduardo Ricardo e Gabriel Correia
* **Cliente:** Dek Uniformes
* **Data:** 23/03/25

1. **Objetivo do Projeto**

O objetivo deste projeto é desenvolver um site funcional e performático que apresente informações sobre a empresa e seus produtos (uniformes escolares). O site permitirá que os clientes visualizem os produtos em uma vitrine, adicionem itens ao carrinho e, ao finalizar a seleção, sejam redirecionados para o WhatsApp da empresa, onde poderão concluir a compra e solicitar orçamento.

**3. Escopo do Projeto**

### **3.1 Funcionalidades Principais**

* **Homepage:** Apresentação da empresa e informações de contato.
* **Vitrine de Produtos:**
  + Listagem de uniformes escolares com imagem, nome, tamanho e preço.
  + Possibilidade de selecionar o tamanho do uniforme.
  + Botão para adicionar ao carrinho.
* **Carrinho de Compras:**
  + Exibe os produtos selecionados e suas respectivas quantidades.
  + Opção para remover produtos.
  + Botão "Finalizar Compra" que redireciona para o WhatsApp da empresa com os dados do pedido.
* **Responsividade:** O site deverá ser adaptável para dispositivos móveis e desktops.
* **Desempenho:** O site deve ser leve e otimizado para carregamento rápido.

### **3.2 Requisitos Não Funcionais**

* **Usabilidade:** Interface intuitiva e amigável.
* **Performance:** Tempo de carregamento rápido.
* **SEO Básico:** Estrutura amigável para mecanismos de busca.

### **3.3 Exclusões do Escopo**

* O site **não** contará com sistema de pagamento online.
* **Não** haverá área de login ou cadastro de usuários.
* **Não** serão implementados filtros avançados na vitrine.

**4. Tecnologias Utilizadas**

* **Frontend:** HTML, Tailwind, React.
* **Hospedagem:** Hostgator ou Vercel.
* **Integração WhatsApp:** Link dinâmico para envio dos dados do carrinho.

**5. Prazos e Entregas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Descrição** | **Prazo** |
| **Levantamento de Requisitos** | Reunião inicial para definir funcionalidades, layout e escopo. | 1 - 2 dias |
| **Criação do Layout** | Design da interface no Figma e validação com o cliente. | 2 - 3 dias |
| **Desenvolvimento da Homepage** | Implementação da página inicial e informações da empresa. | 2 dias |
| **Desenvolvimento da Vitrine** | Implementação da listagem de produtos | 3 dias |
| **Implementação do Carrinho** | Funcionalidade de adicionar/remover produtos | 5 dias |
| **Integração com WhatsApp** | Redirecionamento e envio dos dados | 2 dias |
| **Testes e Revisões** | Verificação de funcionamento e ajustes | 2 - 3 dias |
| **Entrega Final** | Disponibilização do site ao cliente | 20 - 30 dias |
| **Período de Ajustes** | Correção de possíveis problemas | Até 30 dias após entrega |

**6. Orçamento e Pagamento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Valor** |
| **Desenvolvimento do site** | Implementação completa conforme escopo | R$ 1.500,00 |
| **Forma de Pagamento** | [Definir: entrada + restante na entrega ou pagamento único] | - |
| **Meios de Pagamento** | [Pix, Transferência Bancária, etc.] | - |

1. **Considerações Finais**

Este documento define os requisitos e o escopo do projeto. Quaisquer solicitações adicionais que ultrapassem este escopo **podem impactar o prazo e o orçamento** previamente acordados.

Caso haja necessidade de alterações significativas, estas serão discutidas e acordadas entre as partes antes da implementação.

**Assinatura do Cliente:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 **Assinatura do Desenvolvedor:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_